2023年海安市工程建设项目招标投标四季度“双随机一公开”检查结果公示

为进一步加强对全市工程招标代理机构的事中事后监管，落实“双随机、一公开”检查要求，根据国家发改委《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）部署，海安市行政审批局于2023年12月中旬对2023年9月至2023年11月进入南通市公共资源交易平台招标的工程建设项目进行“双随机、一公开”检查。本次共抽查项目35个，检查内容包括项目的招标公告、招标文件、资格审查、开标评标定标、招标投标书面报告等关键环节。现将检查问题公示如下：

| **序号** | **标段名称** | **问题** | **建设单位** | **招标代理** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市雅周镇雅周敬老院五保老人居住环境改造项目施工 | （1）无合同订立公告； （2）招标文件要求交纳差额履约保函，资料中只有履约保证金单据，无差额履约保函。 | 海安市雅周镇雅周敬老院 | 国咨项目管理有限公司 |
| 2 | 海安高新区闸东花苑二期改造施工 | 先签合同后交履约保证金，与招标文件约定不一致。 | 江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会 | 海安中信会计师事务所有限公司 |
| 3 | 海安市城乡污水收集处理一体化工程恒泽污水厂改建工程施工 | 工程量清单编制人不在代理项目组组成人员表中。 | 海安市水务集团有限公司 | 江苏海审工程咨询有限公司 |
| 4 | 海安市老坝港镇区港府中路北侧沿街场地维修项目施工 | 档案中无项目审批手续。 | 海安市老坝港滨海新区管理委员会 | 江苏海审工程咨询有限公司 |
| 5 | 海安市大公镇古贲村综合用房建设工程施工 | 招投标书面情况报告与投标人须知确定中标人的方式不一致。 | 海安市大公镇古贲村股份经济合作社 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 |
| 6 | 海安市曲塘中学体艺馆建设项目室内装饰装修等施工 | 招投标书面情况报告与投标人须知确定中标人的方式不一致。 | 海安市曲塘中学 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 |
| 7 | 海安市大公镇王院村社会服务联盟钢结构烘干房项目施工 | （1）招投标书面情况报告与投标人须知确定中标人的方式不一致； （2）先签合同后交履约保证金，与招标文件约定不一致。 | 海安市大公镇王院社区居民委员会 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 |
| 8 | 海安、如东过渡段沿海生态景观带堤顶路建设工程（海堤防汛能力提标工程）改造施工 | （1）档案中放的其他工程项目的中标结果公告； （2）书面情况报告确定中标人时间为2023.11.13，实际中标候选人公示时间为2023.11.13-2023.11.16，中标结果公告时间为2023.11.17。 | 海安市老坝港滨海新区管理委员会 | 江苏捷星建设项目投资管理有限公司 |
| 9 | 海安市曲塘中学绿化景观改造项目施工 | 招标代理评价意见表中人员与代理合同组成人员表不一致。 | 江苏省曲塘高级中学 | 南通海陵工程项目管理有限公司 |